财政预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见表

（ 2019预算年度）

| 评价项目： |  | 公路超限不停车检测系统项目 |  |  |  | 项目单位： |  | 鹤山市交通运输局 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报金额： |  | 599.388万元 | 建议金额： |  | 470.653万元 |  | 评价指标得分（平均）： |  | 79 |
| 评价方式 | ■材料评审；■联席会修正；□实地走访二审；□现场答辩二审；□意见反馈修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 | 评价说明 |  |  | 专家组综合评价意见 |  |  |  |  |  |
| 立 项 建 议 | 申报项目总体定性评价，审核项目立项依据、项目不可替代性，或是否同意立项的具体原因，建议项目是否立项等。评价指标平均得分≦60分，项目不予立项。 |  |  | 该项目主要内容是在鹤山S270线k26+900米（鹤城马耳山路段）和S272线k93+650米（雅瑶和棠下交界路段）安装公路超限不停车检测系统，从而推进治超非现场执法工作，提高科技治超水平。 项目依据鹤山市发展和改革局《关于公路超限不停车检测系统项目立项的批复》（鹤发改公〔2018〕64号）申报立项，立项依据充分，不可替代。。 经评审，专家组同意该项目立项。 |  |  |  |  |  |
| 核 定 绩 效 目 标 | 核定项目总体绩效目标和具体绩效指标。绩效指标应包括产出、效益等指标。专家组可与预算单位商定绩效目标、绩效指标，或提出不予立项的建议。 |  |  | 核定项目绩效目标为： 1.总体绩效目标：通过在鹤山S270线k26+900米（鹤城马耳山路段）安装双向 2车道公路超限不停车检测系统、在S272线k93+650米（雅瑶和棠下交界路段）安装双向6车道（含辅道）公路超限不停车检测系统，推进治超非现场执法工作，提高科技治超水平，减少超限车辆和交通事故发生。 2.具体绩效指标： （1）安装双向2车道公路超限不停车检测系统1套； （2）安装双向6车道（含辅道）公路超限不停车检测系统1套； （3）超限车辆违章查处率较往年提高50%； （4）交通事故发生率较往年减少10%； （5）识别超限车辆正确率≥95%； （6）沿线受益群众满意度≥95%。 |  |  |  |  |  |
| 专 家 综 合 意 见 | 审核项目申报预算金额是否与绩效目标、绩效指标相关，指出存在的问题、改进意见和建议；提出项目预算的建议金额，供财政部门安排预算参考。 |  |  | 该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标基本吻合。该项目已完成公开招投标、签订了正式采购合同，包括系统采购及安装、设计、监理共三个合同，合同总金额599.388万元。根据合同约定和《江门市交通运输局关于转下达2018年省级交通专项资金明细分配计划（第一批）的通知》文件精神，已经先行划拨治理公路运输车辆超限超载专项补助100万元；2019年度需要支付第二期费用149.568万、第三期费用321.085万元，合计470.653万元；另项目验收合格满一年后还需支付合同总价5%的质保金28.735万元。 综上，专家组建议该项目安排预算资金470.653万元。 |  |  |  |  |  |

专家组组长签章：钱国富                          日期：2019-01-03